# Daily Scrum

|  |
| --- |
| AEC en Développement Web - Cégep Sherbrooke  Élèves : Martine Desmarais et Paola Faria Novello Bhering  Projet Intégrateur : Application web pour l’École de danse Cadence  Date de création : 2024-10-08  Mise à jour : 2024-10-15 |

Table des matières

[Daily Scrum 1](#_Toc180513850)

[2024-10-08 2](#_Toc180513851)

[2024-10-15 3](#_Toc180513852)

[2024-10-22 4](#_Toc180513853)

# 2024-10-08

**Martine :**

**Qu’est-ce que j’ai fait hier?**

* début projet sur visual code avec express et handlebars
* fichier style.css
* layout main et partial
* BD (à retravailler)
* page ajout et modif costume
* fonctionnalité cellulaire

**Qu’est-ce que je fais aujourd’hui?**

* continuer ma page catalogue

**Est-ce que j’ai besoin d’aide?**

* Retravailler la BD
* Difficulté avec les fonctionnalités résolution pour petits écrans

**Paola :**

**Qu’est-ce que j’ai fait hier?**

* J'ai travaillé sur la base de données, en identifiant les clés primaires et secondaires, conformément aux exigences du client. Identification de toutes les tables et des schémas relationnels.

**Qu’est-ce que je fais aujourd’hui?**

* Quelques modifications de la base de données, qui font toujours partie des exigences du client, car les modèles ont été modifiés. Commencer à coder les priorités et à placer les tables dans la base de données.

**Est-ce que j’ai besoin d’aide?**

* Je vais vérifier les ordres de priorité pour savoir quoi faire en premier, car il y a beaucoup de points à prioriser.

# 2024-10-15

**Martine :**

**Qu’est-ce que j’ai fait hier?**

* Page ajout(problème à l’insertion de grandeurs et quantités) et modification costume(juste frontend pas fonctionnelle)
* Page catalogue
* Modification fichier style.css
* Fonctionnalité cellulaire
* Modification de la BD(table costume color : TEXT, table grandeurs grandeur :TEXT)
* Page ajout et modification costume
* Fonctionnalité cellulaire

**Qu’est-ce que je fais aujourd’hui?**

* Résoudre problèmes d’insertions de grandeurs dans la table
* Faire les tests appropriés

**Est-ce que j’ai besoin d’aide?**

* Besoin d’aide pour résoudre le problème d’insertion des grandeurs
* Questionnement sur le besoin d’une table de liaison entre costumes et grandeurs pour la quantité totale

**Paola :**

**Qu’est-ce que j’ai fait hier?**

* **Création de la page headerAccueil.handlebars (pour la view de la page princpale lorsque l’utilisateur n’est pas connecté)**
* **Création de la page headerConnexion.handlebars (il s’agit du logo/entête pour la view de la page de connexion)**
* **Création de la route créer compte avec le chiffrement du mot de passe et l’envoi d’un hash+salt à la table users dans la base de données.**
* **Création des routes GET et POST de la page de connexion. La route POST fait une recherche dans la base de données et une comparaison du hash envoyé par l’utilisateur dans le formulaire avec le hash enregistré dans la base de données**
* **Création des vues de connexion et de création de compte pour permettre l’affichage du rendu visuel des pages de création de compte et de connexion.**
* **Ajustement du fichier index.js pour ajouter les routes de création de compte et de connexion**
* **Ajustement du fichier CSS pour ajouter des nouveaux styles utilisés dans les nouveaux fichiers créés.**

**Qu’est-ce que je fais aujourd’hui?**

* **Création de la logique pour la gestion des sessions, ce qui va permettre au système de savoir l’utilisateur qui est connecté et d’interdire tel utilisateur d’accéder à une page (Fonctionnalité I11)**

**Est-ce que j’ai besoin d’aide?**

* **Pas pour le moment**

# 2024-10-22

**Martine :**

**Qu’est-ce que j’ai fait hier?**

* Produire le dossier pour le livrable 4 avec la mise en page
* Produire les étapes pour le sprint 2 dans le gestionnaire de projet sur GitHub project
* Modifier l’entête et la grandeur du logo selon la demande de la cliente
* Modifier le visuel du choix de couleurs du formulaire d’ajout de costume selon la demande de la cliente
* Modifier l’entête (encore des choses à revoir)
* Travailler à rendre l’entête responsive pour cellulaire (encore des choses à améliorer)

**Qu’est-ce que je fais aujourd’hui?**

* Travailler sur la page détail costume
* Régler les problèmes d’entête

**Est-ce que j’ai besoin d’aide?**

* pas pour le moment

**Paola :**

**Qu’est-ce que j’ai fait hier?**

* Produire le dossier pour le livrable 4 avec la mise en page (avec Martine)
* Mise à jour du schéma de la base de données
* Conception du document de plan des tests
* Continuer à travailler la gestion des sessions
* Travailler sur la limitation des fonctionnalités dépendamment de l’utilisateur connecté

**Qu’est-ce que je fais aujourd’hui?**

* Continuer à travailler la gestion des sessions
* Continuer à travailler sur la limitation des fonctionnalités dépendamment de l’utilisateur connecté

**Est-ce que j’ai besoin d’aide?**

* Pas pour le moment.