# Livrable 5

|  |
| --- |
| Projet : Costumier École de danse Cadence  Livrable : 5  AEC en Développement Web - Cégep Sherbrooke  Date du livrable : 2024-11-13 8h30  Co-équipiers : Martine Desmarais et Paola Faria Novello Bhering  Date de création : 2024-11-03  Mise à jour : N/A |

Table des matières

[Livrable 5 1](#_Toc181512864)

[Introduction 2](#_Toc181512865)

[Product Backlog 3](#_Toc181512866)

[Fonctionnalités 3](#_Toc181512867)

[Sprint Backlog 14](#_Toc181512868)

[Objectif sprint 2 14](#_Toc181512869)

[Fonctionnalités sprint 2 15](#_Toc181512870)

[Shémas de la base de données 18](#_Toc181512871)

[Fonctionnalité I3 19](#_Toc181512872)

[Fonctionnalité I11 20](#_Toc181512873)

[Fonctionnalité I12 20](#_Toc181512874)

[Rencontre avec la cliente 2024 21](#_Toc181512875)

[Rencontre d’équipe 22](#_Toc181512876)

[Plan de test 23](#_Toc181512877)

# 

# Introduction

L’objectif de ce document est de répondre aux critères du livrable 5 pour le projet d’intégration « Costumier École Cadence » dans le cadre de l’AEC en développement web. Ce projet est réalisé par Paola Faria Novello Bhering et Martine Desmarais.

Ce document contient les tâches de conception suivantes: « Product Backlog », « Sprint Backlog », modèle de « BD ».

Il contient également les tâches de développement : fonctionnalités de niveau 2 avec leur description, responsable, temps prévu, temps réel, pourcentage complété, leur changement (s’il-y-a lieu) ainsi que les rapports de rencontres avec la cliente et les rencontres d’équipe.

# Product Backlog

|  |
| --- |
| Projet : Costumier École de danse Cadence  Livrable : 5 Product Backlog  AEC en Développement Web - Cégep Sherbrooke  Co-équipiers : Martine Desmarais et Paola Faria Novello Bhering  Date de création : 2024-10-09  Mise à jour : 2014-10-17 |

# Fonctionnalités

Fonctionnalités client

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Nom | | Description | Utilisateur | Maquette | Priorité |
| C1 | Création de compte | | Afficher une page permettant de créer un nouveau compte | Administrateur et Professeur | N/A | 1 |
| C2 | Page de connexion | | Afficher une page de connexion aux utilisateurs | Administrateur et Professeur | N/A | 1 |
| C3 | Catalogue des costumes | | Afficher tous les costumes disponibles, même ceux déjà réservés, avec leur statut actuel | Administrateur et Professeur | N/A | 1 |
| C5 | Formulaire d'ajout de costume | | Afficher une page permettant l'ajout de nouveaux costumes avec tous les détails (catégorie, couleur, taille, etc.) | Administrateur | N/A | 1 |
| C4 | Filtre des costumes | | Fonctionnalité de filtre pour afficher les costumes par catégorie, description, couleur, âge, quantité, ou localisation | Administrateur et Professeur | N/A | 2 |
| C6 | Formulaire de modification/suppression d'un costume | | Afficher un formulaire permettant de modifier les détails d'un costume ou de le retirer de l'inventaire | Administrateur | N/A | 2 |
| C11 | Portail administrateur | | Espace réservé à l'administrateur pour gérer toutes les fonctionnalités et l'inventaire des costumes | Administrateur | N/A | 2 |
| C19 | Page de costume | | Permet aux utilisateurs de voir toutes les informations sur un costume | Utilisateur et Administrateur | N/A | 2 |
| C7 | Liste des favoris | | Permettre aux professeurs de créer une liste de costumes favoris et d'indiquer quel groupe est intéressé via une liste déroulante | Professeur | N/A | 3 |
| C8 | Likes sur les costumes | | Permettre aux professeurs de mettre des likes sur les costumes pour indiquer leur préférence | Professeur | N/A | 3 |
| C14 | Profil utilisateur | | Afficher le profil de l'utilisateur, y compris les costumes favoris et les likes | Administrateur et Professeur | N/A | 3 |
| C15 | Modification du profil | | Permettre aux administrateurs de mettre à jour les informations personnelles | Administrateur | N/A | 3 |
| C9 | Gestion des likes | | Permettre à l'administrateur de filtrer les costumes en fonction du nombre de likes ou de ceux ajoutés aux listes de favoris | Administrateur | N/A | 4 |
| C10 | Suggestions de costumes | | Permettre aux professeurs de suggérer de nouvelles idées de costumes (par exemple, une boîte à idées) | Professeur | N/A | 4 |
| C17 | Gestion des favoris | | Permet à l’administrateur de gérer les favoris des professeurs pour un groupe | Administrateur | N/A | 4 |
| C18 | Gestion des suggestions | | Permet à l’administrateur de gérer les suggestions de costumes provenant des utilisateurs | Administrateur | N/A | 4 |
| C20 | Changement de mot de passe | | Permet aux utilisateurs de changer leur mot de passe | Utilisateurs et Administrateurs | N/A | 5 |
| C13 | Mot de passe oublié | | Permet aux utilisateurs de réinitialiser leur mot de passe | Administrateur et Professeur | N/A | 5 |
| ~~C12~~ | | | ~~Historique des modifications~~ | ~~Afficher un historique des modifications effectuées sur les costumes (ajout, suppression, modification)~~ | ~~Administrateur~~ | ~~N/A~~ | ~~4~~ |
| ~~C16~~ | | | ~~Rapport d'inventaire~~ | ~~Permettre à l'administrateur de générer un rapport de l'inventaire des costumes, y compris les costumes favoris et ceux en demande~~ | ~~Administrateur~~ | ~~N/A~~ | ~~4~~ |

Fonctionnalités internes

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Nom | Description | Utilisateur | Maquette | Priorité |
| I1 | Authentification et accès utilisateurs | Vérifier que l'utilisateur existe et que le mot de passe correspond | Administrateur et Professeur | N/A | 1 |
| I3 | Gestion de l'inventaire | Ajouter, modifier ou supprimer des costumes dans la base de données | Administrateur | N/A | 1 |
| I11 | Limitation des fonctionnalités | Limiter l'accès aux fonctionnalités en fonction du rôle de l'utilisateur (par exemple, empêcher les professeurs de modifier ou supprimer des costumes) | Administrateur et Professeur | N/A | 1 |
| I12 | Gestion des utilisateurs | Ajouter, modifier ou supprimer des utilisateurs dans la base de données | Administrateur | N/A | 1 |
| I13 | Écran responsive pour cellulaire | CSS adaptable en fonction des petits écrans | Administrateur et Professeur | N/A | 2 |
| I2 | Encryptions des mots de passe | Hachage des mots de passe pour la sécurité | Administrateur et Professeur | N/A | 2 |
| I4 | Filtre des costumes | Filtrer les costumes dans la base de données selon les catégories, description, couleur, âge, etc. | Administrateur et Professeur | N/A | 2 |
| I5 | Gestion des favoris | Enregistrer les costumes ajoutés aux favoris par les professeurs et indiquer les groupes intéressés | Professeur | N/A | 3 |
| I6 | Gestion des likes | Enregistrer les likes sur les costumes dans la base de données | Professeur | N/A | 3 |
| I8 | Gestion des suggestions | Enregistrer les suggestions de costumes faites par les professeurs dans la base de données | Professeur | N/A | 4 |
| I10 | Notification | Envoyer des notifications ou des courriels pour les nouvelles suggestions ou changements dans l'inventaire | Administrateur et Professeur | N/A | 5 |
| ~~I7~~ | ~~Rapport d'inventaire~~ | ~~Générer et exporter un rapport de l'inventaire complet des costumes~~ | ~~Administrateur~~ | ~~N/A~~ | ~~4~~ |
| ~~I9~~ | ~~Historique des actions~~ | ~~Enregistrer toutes les actions (ajout, modification, suppression) effectuées par les administrateurs~~ | ~~Administrateur~~ | ~~N/A~~ | ~~4~~ |

# Sprint Backlog

|  |
| --- |
| Projet : Costumier École de danse Cadence  Livrable : 5 Sprint Backlog  AEC en Développement Web - Cégep Sherbrooke  Co-équipiers : Martine Desmarais et Paola Faria Novello Bhering  Date de création : 2024-10-17  Mise à jour : 2024-11-03 |

# Objectif sprint 2

Effectuer les modifications demandées par la cliente à la suite de la rencontre. Effectuer les fonctionnalités de priorité 1 non terminées et les fonctionnalités de priorité 2.

Séparation des tâches :

Modifications à faire suite à la rencontre :

* Modifier la grandeur du logo noir de l’entête : Martine
* Modifier les choix de couleurs des formulaires : Martine
* Automatiser le calcul des quantités dans les formulaires : Martine
* Rendre l’entête « responsive » pour cellulaire : Martine

Priorité 1 :

* I1 Authentification et accès utilisateur : Paola
* I3 gestion de l’inventaire : Martine
* I12 Gestion des utilisateurs : Paola

Priorité 2 :

* C4 filtre des costumes : Martine
* C6 formulaire modification/suppression costume : Martine
* C11 portail administrateur : Paola
* C19 page de costume : Martine
* I11 limitation des fonctionnalités : Paola
* I12 gestion des utilisateurs : Paola
* I13 écran responsive pour cellulaire : Paola et Martine
* I2 Encryptions de mots de passe : déjà fait par Paola
* I4 Filtre des costumes : Martine

# Fonctionnalités sprint 2

Fonctionnalités client

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Nom | Description | Utilisateur | Maquette | Priorité |
| C4 | Filtre des costumes | Fonctionnalité de filtre pour afficher les costumes par catégorie, description, couleur, âge, quantité, ou localisation | Administrateur et Professeur | N/A | 2 |
| C6 | Formulaire de modification/suppression d'un costume | Afficher un formulaire permettant de modifier les détails d'un costume ou de le retirer de l'inventaire | Administrateur | N/A | 2 |
| C11 | Portail administrateur | Espace réservé à l'administrateur pour gérer toutes les fonctionnalités et l'inventaire des costumes | Administrateur | N/A | 2 |
| C19 | Page de costume | Permet aux utilisateurs de voir toutes les informations sur un costume | Utilisateur et Administrateur | N/A | 2 |

Fonctionnalités internes liées au sprint 1 et 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Nom | Description | Utilisateur | Maquette | Priorité |
| I1 | Authentification et accès utilisateurs | Vérifier que l'utilisateur existe et que le mot de passe correspond | Administrateur et Professeur | N/A | 1 |
| I3 | Gestion de l'inventaire | Ajouter, modifier ou supprimer des costumes dans la base de données | Administrateur | N/A | 1 |
| I12 | Gestion des utilisateurs | Ajouter, modifier ou supprimer des utilisateurs dans la base de données | Administrateur | N/A | 1 |

Fonctionnalités internes sprint 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Nom | Description | Utilisateur | Maquette | Priorité |
| I13 | Écran responsive pour cellulaire | CSS adaptable en fonction des petits écrans | Administrateur et Professeur | N/A | 2 |
| I2 | Encryptions des mots de passe | Hachage des mots de passe pour la sécurité | Administrateur et Professeur | N/A | 2 |
| I4 | Filtre des costumes | Filtrer les costumes dans la base de données selon les catégories, description, couleur, âge, etc. | Administrateur et Professeur | N/A | 2 |

# Shémas de la base de données

Une image contenant texte, diagramme, Parallèle, Police

Description générée automatiquement

Tâches de développement

|  |
| --- |
| Projet : Costumier École de danse Cadence  Livrable : 4 Product Tâches de développement  AEC en Développement Web - Cégep Sherbrooke  Co-équipiers : Martine Desmarais et Paola Faria Novello Bhering  Date de création : 2024-10-17  Mise à jour : N/A |

## Fonctionnalité I3

|  |
| --- |
| Responsable de la tâche : Martine Desmarais  Fonctionalité : I3 Gestion de l’inventaire  Date de création : 2024-10-17  Mise à jour : 2024-11-03 |

Description de la tâche : Terminer la fonctionnalité qui n’a pu être terminée dans le sprint 1 qui consiste à : créer le fonctionnement de la gestion des données pour la table costumes et grandeurs dans la base de données ainsi que sur les pages qui y sont rattachées (catalogue, ajout de costume, modification/suppression de costume)

Temps prévu : 1h

Temps réel : 1h

Pourcentage complété : 100%

## Fonctionnalité I11

|  |
| --- |
| Responsable de la tâche : Paola Faria Novello Bhering  Fonctionalité : I11 Limitation des fonctionnalités  Date de création : 2024-10-17  Mise à jour : N/A |

Description de la tâche : Créer les limitations des fonctionnalités permises aux utilisateurs(professeurs) versus celles permises aux administrateurs, qui eux pourront tout faire.

Temps prévu : 12hs

Temps réel : 7hs

Pourcentage complété : 75%

Description des changements : J'ai travaillé sur la création de gestion des sessions des deux utilisateurs qui font partie de l'application. J'ai avancé sur la création de la logique pour qu'un utilisateur demeure connecté, par contre je n'ai pas encore fini entièrement le codage de la fonctionnalité.

## Fonctionnalité I12

|  |
| --- |
| Responsable de la tâche : Paola Faria Novello Bhering  Fonctionalité : I12 Gestion des utilisateurs  Date de création : 2024-10-17  Mise à jour : N/A |

Description de la tâche : Créer les fonctionnalités qui permettent d’ajouter, modifier ou supprimer des utilisateurs dans la base de données.

Temps prévu : 15hs

Temps réel : 09hs

Pourcentage complété : 50%

Description des changements : Puisque la page modification/suppression d’utilisateur n’a pas été créé dans le sprint 1, cette fonctionnalité n’a pu être complétée

# Rencontre avec la cliente 2024

|  |
| --- |
| Rencontre pour le projet de costumier pour l’École de danse Cadence  Date de la rencontre : 2024  Personnes présentes : Émilie Bertrand,  Paola Faria Novello Bhering  Martine Desmarais |

But de la rencontre : présenter à la cliente, le travail accompli durant le sprint 2.

La rencontre a duré environ... Nous avons présenté à Émilie les pages suivantes :

Les commentaires de la cliente :

# Rencontre d’équipe

|  |
| --- |
| Rencontre pour le projet de costumier pour l’École de danse Cadence  Date de la rencontre : 2024  Personnes présentes : Paola Faria Novello Bhering  Martine Desmarais |

# Plan de test

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Nom du Test | Préparation | Résultats attendus | Nom du Testeur | Date du Test | Résultats Obtenus |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |