12/11/2024

Paola Faria Novello Bhering

Martine Desmarais

Costumier Cadence

Livrable 5

AEC Développement Web

Date du livrable : 12/11/2024

# Livrable 5

|  |
| --- |
| Projet : Costumier École de danse Cadence  Livrable : 5  AEC en Développement Web - Cégep Sherbrooke  Date du livrable : 2024-11-13 8h30  Co-équipiers : Martine Desmarais et Paola Faria Novello Bhering  Date de création : 2024-11-03  Mise à jour : 2024-11-12 |

Table des matières

[Livrable 5 1](#_Toc182350538)

[Introduction 2](#_Toc182350539)

[Product Backlog 3](#_Toc182350540)

[Fonctionnalités 3](#_Toc182350541)

[Sprint Backlog 12](#_Toc182350542)

[Objectif sprint 2 12](#_Toc182350543)

[Fonctionnalités sprint 2 13](#_Toc182350544)

[Shémas de la base de données 16](#_Toc182350545)

[Fonctionnalité I3 17](#_Toc182350546)

[Fonctionnalité I11 18](#_Toc182350547)

[Fonctionnalité I12 18](#_Toc182350548)

[Fonctionnalité C4 19](#_Toc182350549)

[Fonctionnalité C6 19](#_Toc182350550)

[Fonctionnalité C11 20](#_Toc182350551)

[Fonctionnalité C19 20](#_Toc182350552)

[Fonctionnalité I11 21](#_Toc182350553)

[Fonctionnalité I12 21](#_Toc182350554)

[Fonctionnalité I13 22](#_Toc182350555)

[Fonctionnalité I2 22](#_Toc182350556)

[Fonctionnalité I4 23](#_Toc182350557)

[Fonctionnalité C21 23](#_Toc182350558)

[Fonctionnalité I14 24](#_Toc182350559)

[Rencontre avec la cliente 2024 25](#_Toc182350560)

[Rencontre d’équipe 27](#_Toc182350561)

[Plan de test 29](#_Toc182350562)

# 

# Introduction

L’objectif de ce document est de répondre aux critères du livrable 5 pour le projet d’intégration « Costumier École Cadence » dans le cadre de l’AEC en développement web. Ce projet est réalisé par Paola Faria Novello Bhering et Martine Desmarais.

Ce document contient les tâches de conception suivantes: « Product Backlog », « Sprint Backlog », modèle de « BD ».

Il contient également les tâches de développement : fonctionnalités de niveau 2 avec leur description, responsable, temps prévu, temps réel, pourcentage complété, leur changement (s’il-y-a lieu) ainsi que les rapports de rencontres avec la cliente et les rencontres d’équipe.

# Product Backlog

|  |
| --- |
| Projet : Costumier École de danse Cadence  Livrable : 5 Product Backlog  AEC en Développement Web - Cégep Sherbrooke  Co-équipiers : Martine Desmarais et Paola Faria Novello Bhering  Date de création : 2024-10-09  Mise à jour : 2024-11-11 |

# Fonctionnalités

Fonctionnalités client

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Nom | | Description | Utilisateur | Maquette | Priorité |
| C1 | Création de compte | | Afficher une page permettant de créer un nouveau compte | Administrateur et Professeur | N/A | 1 |
| C2 | Page de connexion | | Afficher une page de connexion aux utilisateurs | Administrateur et Professeur | N/A | 1 |
| C3 | Catalogue des costumes | | Afficher tous les costumes disponibles, même ceux déjà réservés, avec leur statut actuel | Administrateur et Professeur | N/A | 1 |
| C5 | Formulaire d'ajout de costume | | Afficher une page permettant l'ajout de nouveaux costumes avec tous les détails (catégorie, couleur, taille, etc.) | Administrateur | N/A | 1 |
| C4 | Filtre des costumes | | Fonctionnalité de filtre pour afficher les costumes par catégorie, description, couleur, âge, quantité, ou localisation | Administrateur et Professeur | N/A | 2 |
| C6 | Formulaire de modification/suppression d'un costume | | Afficher un formulaire permettant de modifier les détails d'un costume ou de le retirer de l'inventaire | Administrateur | N/A | 2 |
| C11 | Portail administrateur | | Espace réservé à l'administrateur pour gérer toutes les fonctionnalités et l'inventaire des costumes | Administrateur | N/A | 2 |
| C19 | Page de costume | | Permet aux utilisateurs de voir toutes les informations sur un costume | Utilisateur et Administrateur | N/A | 2 |
| C21 | Site bilingue | | Pages français ou anglais selon l’utilisateur connecté | Administrateur et Professeur | N/A | 2 |
| C7 | Liste des favoris | | Permettre aux professeurs de créer une liste de costumes favoris et d'indiquer quel groupe est intéressé via une liste déroulante | Professeur | N/A | 3 |
| C8 | Likes sur les costumes | | Permettre aux professeurs de mettre des likes sur les costumes pour indiquer leur préférence | Professeur | N/A | 3 |
| C14 | Profil utilisateur | | Afficher le profil de l'utilisateur, y compris les costumes favoris et les likes | Administrateur et Professeur | N/A | 3 |
| C15 | Modification du profil | | Permettre aux administrateurs de mettre à jour les informations personnelles | Administrateur | N/A | 3 |
| C9 | Gestion des likes | | Permettre à l'administrateur de filtrer les costumes en fonction du nombre de likes ou de ceux ajoutés aux listes de favoris | Administrateur | N/A | 4 |
| C10 | Suggestions de costumes | | Permettre aux professeurs de suggérer de nouvelles idées de costumes (par exemple, une boîte à idées) | Professeur | N/A | 4 |
| C17 | Gestion des favoris | | Permet à l’administrateur de gérer les favoris des professeurs pour un groupe | Administrateur | N/A | 4 |
| C18 | Gestion des suggestions | | Permet à l’administrateur de gérer les suggestions de costumes provenant des utilisateurs | Administrateur | N/A | 4 |
| C20 | Changement de mot de passe | | Permet aux utilisateurs de changer leur mot de passe | Utilisateurs et Administrateurs | N/A | 5 |
| C13 | Mot de passe oublié | | Permet aux utilisateurs de réinitialiser leur mot de passe | Administrateur et Professeur | N/A | 5 |
| ~~C12~~ | | | ~~Historique des modifications~~ | ~~Afficher un historique des modifications effectuées sur les costumes (ajout, suppression, modification)~~ | ~~Administrateur~~ | ~~N/A~~ | ~~4~~ |
| ~~C16~~ | | | ~~Rapport d'inventaire~~ | ~~Permettre à l'administrateur de générer un rapport de l'inventaire des costumes, y compris les costumes favoris et ceux en demande~~ | ~~Administrateur~~ | ~~N/A~~ | ~~4~~ |

Fonctionnalités internes

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Nom | Description | Utilisateur | Maquette | Priorité |
| I1 | Authentification et accès utilisateurs | Vérifier que l'utilisateur existe et que le mot de passe correspond | Administrateur et Professeur | N/A | 1 |
| I3 | Gestion de l'inventaire | Ajouter, modifier ou supprimer des costumes dans la base de données | Administrateur | N/A | 1 |
| I11 | Limitation des fonctionnalités | Limiter l'accès aux fonctionnalités en fonction du rôle de l'utilisateur (par exemple, empêcher les professeurs de modifier ou supprimer des costumes) | Administrateur et Professeur | N/A | 1 |
| I12 | Gestion des utilisateurs | Ajouter, modifier ou supprimer des utilisateurs dans la base de données | Administrateur | N/A | 1 |
| I14 | Bilingue | Afficher les pages dans la langue choisit par l’utilisateur (français ou anglais) | Administrateur et Professeur | N/A | 2 |
| I13 | Écran responsive pour cellulaire | CSS adaptable en fonction des petits écrans | Administrateur et Professeur | N/A | 2 |
| I2 | Encryptions des mots de passe | Hachage des mots de passe pour la sécurité | Administrateur et Professeur | N/A | 2 |
| I4 | Filtre des costumes | Filtrer les costumes dans la base de données selon les catégories, description, couleur, âge, etc. | Administrateur et Professeur | N/A | 2 |
| I5 | Gestion des favoris | Enregistrer les costumes ajoutés aux favoris par les professeurs et indiquer les groupes intéressés | Professeur | N/A | 3 |
| I6 | Gestion des likes | Enregistrer les likes sur les costumes dans la base de données | Professeur | N/A | 3 |
| I8 | Gestion des suggestions | Enregistrer les suggestions de costumes faites par les professeurs dans la base de données | Professeur | N/A | 4 |
| I10 | Notification | Envoyer des notifications ou des courriels pour les nouvelles suggestions ou changements dans l'inventaire | Administrateur et Professeur | N/A | 5 |
| ~~I7~~ | ~~Rapport d'inventaire~~ | ~~Générer et exporter un rapport de l'inventaire complet des costumes~~ | ~~Administrateur~~ | ~~N/A~~ | ~~4~~ |
| ~~I9~~ | ~~Historique des actions~~ | ~~Enregistrer toutes les actions (ajout, modification, suppression) effectuées par les administrateurs~~ | ~~Administrateur~~ | ~~N/A~~ | ~~4~~ |

# Sprint Backlog

|  |
| --- |
| Projet : Costumier École de danse Cadence  Livrable : 5 Sprint Backlog  AEC en Développement Web - Cégep Sherbrooke  Co-équipiers : Martine Desmarais et Paola Faria Novello Bhering  Date de création : 2024-10-17  Mise à jour : 2024-11-12 |

# Objectif sprint 2

Effectuer les modifications demandées par la cliente à la suite de la rencontre. Effectuer les fonctionnalités de priorité 1 non terminées et les fonctionnalités de priorité 2.

Séparation des tâches :

Modifications à faire suite à la rencontre :

* Modifier la grandeur du logo noir de l’entête : Martine
* Modifier les choix de couleurs des formulaires : Martine
* Automatiser le calcul des quantités dans les formulaires : Martine
* Rendre l’entête « responsive » pour cellulaire : Martine

Priorité 1 :

* I1 Authentification et accès utilisateur : Paola
* I3 gestion de l’inventaire : Martine
* I12 Gestion des utilisateurs : Paola

Priorité 2 :

* C4 filtre des costumes : Martine
* C6 formulaire modification/suppression costume : Martine
* C11 portail administrateur : Paola
* C19 page de costume : Martine
* I11 limitation des fonctionnalités : Paola
* I12 gestion des utilisateurs : Paola
* I13 écran responsive pour cellulaire : Paola et Martine
* I2 Encryptions de mots de passe : déjà fait par Paola
* I4 Filtre des costumes : Martine

# Fonctionnalités sprint 2

Fonctionnalités client

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Nom | Description | Utilisateur | Maquette | Priorité |
| C4 | Filtre des costumes | Fonctionnalité de filtre pour afficher les costumes par catégorie, description, couleur, âge, quantité, ou localisation | Administrateur et Professeur | N/A | 2 |
| C6 | Formulaire de modification/suppression d'un costume | Afficher un formulaire permettant de modifier les détails d'un costume ou de le retirer de l'inventaire | Administrateur | N/A | 2 |
| C11 | Portail administrateur | Espace réservé à l'administrateur pour gérer toutes les fonctionnalités et l'inventaire des costumes | Administrateur | N/A | 2 |
| C19 | Page de costume | Permet aux utilisateurs de voir toutes les informations sur un costume | Utilisateur et Administrateur | N/A | 2 |
| C21 | Site bilingue | Pages français ou anglais selon l’utilisateur connecté | Administrateur et Professeur | N/A | 2 |

Fonctionnalités internes liées au sprint 1 et 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Nom | Description | Utilisateur | Maquette | Priorité |
| I1 | Authentification et accès utilisateurs | Vérifier que l'utilisateur existe et que le mot de passe correspond | Administrateur et Professeur | N/A | 1 |
| I3 | Gestion de l'inventaire | Ajouter, modifier ou supprimer des costumes dans la base de données | Administrateur | N/A | 1 |
| I12 | Gestion des utilisateurs | Ajouter, modifier ou supprimer des utilisateurs dans la base de données | Administrateur | N/A | 1 |

Fonctionnalités internes sprint 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Nom | Description | Utilisateur | Maquette | Priorité |
| I13 | Écran responsive pour cellulaire | CSS adaptable en fonction des petits écrans | Administrateur et Professeur | N/A | 2 |
| I2 | Encryptions des mots de passe | Hachage des mots de passe pour la sécurité | Administrateur et Professeur | N/A | 2 |
| I4 | Filtre des costumes | Filtrer les costumes dans la base de données selon les catégories, description, couleur, âge, etc. | Administrateur et Professeur | N/A | 2 |
| I14 | Bilingue | Afficher les pages dans la langue choisit par l’utilisateur (français ou anglais) | Administrateur et Professeur | N/A | 2 |

# Shémas de la base de données

Une image contenant texte, diagramme, Parallèle, Police

Description générée automatiquement

Tâches de développement

|  |
| --- |
| Projet : Costumier École de danse Cadence  Livrable : 4 Product Tâches de développement  AEC en Développement Web - Cégep Sherbrooke  Co-équipiers : Martine Desmarais et Paola Faria Novello Bhering  Date de création : 2024-10-17  Mise à jour : 2024-11-12 |

## Fonctionnalité I3

|  |
| --- |
| Responsable de la tâche : Martine Desmarais  Fonctionalité : I3 Gestion de l’inventaire  Date de création : 2024-10-17  Mise à jour : 2024-11-03 |

Description de la tâche : Terminer la fonctionnalité qui n’a pu être terminée dans le sprint 1 qui consiste à : créer le fonctionnement de la gestion des données pour la table costumes et grandeurs dans la base de données ainsi que sur les pages qui y sont rattachées (catalogue, ajout de costume, modification/suppression de costume)

Temps prévu : 1h

Temps réel : 1h

Pourcentage complété : 100%

## Fonctionnalité I11

|  |
| --- |
| Responsable de la tâche : Paola Faria Novello Bhering  Fonctionalité : I11 Limitation des fonctionnalités  Date de création : 2024-10-17  Mise à jour : 2024-11-12 |

Description de la tâche : Créer les limitations des fonctionnalités permises aux utilisateurs(professeurs) versus celles permises aux administrateurs, qui eux pourront tout faire.

Temps prévu : 12h

Temps réel : 12h

Pourcentage complété : 100%

## Fonctionnalité I12

|  |
| --- |
| Responsable de la tâche : Paola Faria Novello Bhering  Fonctionalité : I12 Gestion des utilisateurs  Date de création : 2024-10-17  Mise à jour : N/A |

Description de la tâche : Créer les fonctionnalités qui permettent d’ajouter, modifier ou supprimer des utilisateurs dans la base de données.

Temps prévu : 15h

Temps réel : 12h

Pourcentage complété : 100%

## Fonctionnalité C4

|  |
| --- |
| Responsable de la tâche : Martine Desmarais  Fonctionalité : C4 Filtre des costumes  Date de création : 2024-10-18  Mise à jour : 2024-11-12 |

Description de la tâche : Faire une page qui permet à l’utilisateur de filtrer l’inventaire de costume par catégorie, catégorie d’âge, couleur(s), quantité minimum et/ou par mot clé.

Temps prévu : 3h

Temps réel : 1h30

Pourcentage complété : 100%

## Fonctionnalité C6

|  |
| --- |
| Responsable de la tâche : Martine Desmarais  Fonctionalité : C6 Formulaire de modification ou suppression de costume  Date de création : 2024-10-18  Mise à jour : 2024-11-12 |

Description de la tâche : Faire une page formulaire qui permet à l’utilisateur de modifier toutes les informations d’un costume ou de le supprimer.

Temps prévu : 5h

Temps réel : 7h30

Pourcentage complété : 100%

## Fonctionnalité C11

|  |
| --- |
| Responsable de la tâche : Paola Faria Novello Bhering  Fonctionalité : C11 Portail Administrateur  Date de création : 2024-10-18  Mise à jour : 2024-11-12 |

Description de la tâche : Créer un page pour l’administrateur avec tous les liens pour les modifications et les listes de favoris, « likes » et suggestions.

Temps prévu : 3h

Temps réel : 3h

Pourcentage complété : 80%

Description des changements : Certains boutons (liens) ne sont pas encore fonctionnels puisque ces pages ne sont pas créés. Le boutons pour modification de costume ne sera pas sur le portail administrateur mais sur la page de détails de costume.

## Fonctionnalité C19

|  |
| --- |
| Responsable de la tâche : Martine Desmarais  Fonctionalité : C19 Page de détail de costume  Date de création : 2024-10-18  Mise à jour : 2024-11-12 |

Description de la tâche : Faire une page pour voir tous les détails d’un costume : photo, couleur(s), quantité par grandeur, quantité totale, localisation, notes.

Temps prévu : 10h

Temps réel : 6h30

Pourcentage complété : 100%

## Fonctionnalité I11

|  |
| --- |
| Responsable de la tâche : Paola Faria Novello Bhering  Fonctionalité : I11 Limitation des fonctionnalités  Date de création : 2024-10-18  Mise à jour : 2024-11-12 |

Description de la tâche : Limiter les accès aux pages selon le rôle de la personne connectée.

Temps prévu : 6h

Temps réel : 5h

Pourcentage complété : 95%

## Fonctionnalité I12

|  |
| --- |
| Responsable de la tâche : Paola Faria Novello Bhering  Fonctionalité : I12 Gestion des utilisateurs  Date de création : 2024-10-18  Mise à jour : 2024-11-12 |

Description de la tâche : Fonctionnalité d’ajouter, modifier ou supprimer un utilisateur.

Temps prévu : 6h

Temps réel : 6h

Pourcentage complété : 100%

## Fonctionnalité I13

|  |
| --- |
| Responsable de la tâche : Paola Faria Novello Bhering et Martine Desmarais  Fonctionalité : I13 Écran « responsive » pour cellulaire  Date de création : 2024-10-18  Mise à jour : 2024-11-12 |

Description de la tâche : Ajuster les CSS de toutes les pages pour le rendu sur écran de cellulaire.

Temps prévu : 20h

Temps réel : 12h00

Pourcentage complété : 75%

## Fonctionnalité I2

|  |
| --- |
| Responsable de la tâche : Paola Faria Novello Bhering  Fonctionalité : I2 Encryptions de mots de passe  Date de création : 2024-10-18  Mise à jour : 2024-11-12 |

Description de la tâche : Créer la fonctionnalité qui encrypte un mot de passe avant de l’enregistrer dans la base de données.

Temps prévu : 12h

Temps réel : 12h

Pourcentage complété : 100%

## Fonctionnalité I4

|  |
| --- |
| Responsable de la tâche : Martine Desmarais  Fonctionalité : I4 Filtre des costumes  Date de création : 2024-10-18  Mise à jour : 2024-11-12 |

Description de la tâche : Faire le « backend » de la page qui permet à l’utilisateur de filtrer l’inventaire de costume par catégorie, catégorie d’âge, couleur(s), quantité minimum et/ou par mot clé.

Temps prévu : 7h

Temps réel : 7h

Pourcentage complété : 100%

## Fonctionnalité C21

|  |
| --- |
| Responsable de la tâche : Paola Faria Novello Bhering et Martine Desmarais  Fonctionalité : C21 pages bilingues  Date de création : 2024-10-18  Mise à jour : 2024-11-12 |

Description de la tâche : Adapter les pages pour la version anglaise du site.

Temps prévu : 8h

Temps réel : 12h

Pourcentage complété : 85%

Description des changements : On a changé la façon de rendre le site bilingue. Au lieu d’être avec des boutons Français/Anglais, le site est soit français ou soit anglais selon l’utilisateur qui est connecté.

## Fonctionnalité I14

|  |
| --- |
| Responsable de la tâche : Paola Faria Novello Bhering  Fonctionalité : I14 Site bilingue  Date de création : 2024-10-18  Mise à jour : 2024-11-12 |

Description de la tâche : Fonctionnalité qui va chercher les données de l’utilisateur dans la base pour l’envoyer sur la version du site selon sa préférence linguistique.

Temps prévu : 10h

Temps réel : 15h

Pourcentage complété : 100%

Description des changements : On a changé la façon de rendre le site bilingue. Au lieu d’être avec des boutons Français/Anglais, le site est soit français ou soit anglais selon l’utilisateur qui est connecté.

# Rencontre avec la cliente 2024

|  |
| --- |
| Rencontre pour le projet de costumier pour l’École de danse Cadence  Date de la rencontre : 2024-11-05  Personnes présentes : Émilie Bertrand,  Paola Faria Novello Bhering  Martine Desmarais |

But de la rencontre : présenter à la cliente, le travail accompli durant le sprint 2, recueillir ses commentaires pour adapter le site à ses besoins.

La rencontre s’est faite sur Teams mardi le 5 novembre 2024 à 19h et a duré 30 minutes. Nous avons présenté à Émilie les pages suivantes :

* Page de connexion
* Portail Administrateur
* Page de l’inventaire de costumes
* Page pour filtrer l’inventaire de costumes
* Page de détails de costume
* Page d’ajout d’un nouveau costume
* Page de modification ou de suppression de costume
* Page d’ajout d’un nouvel utilisateur

Nous avons expliqué les fonctionnalités :

* Connexion et encryptions de mots de passe
* Modifier un costume à partir de la page détail costume au lieu du bouton sur le menu administrateur
* Filtres sur les costumes (les filtres s’additionnent)

Nous avons eu une discussion sur les fonctionnalités :

* Ajout de la fonctionnalité bilingue (qui avait été omit dans « product backlog »)
* Modification de costume
* Filtre par mot clé

Nous avons présenté les changements demandés par la cliente à la dernière rencontre :

* Amélioration du visuel du logo dans l’entête
* Amélioration du visuel des carrés de choix de couleurs lorsque cochés
* Rendre automatique le calcul de la quantité totale de costume (page ajout et modification de costume)

Nous avons montré la liste des fonctionnalités faites et celles qui restent à faire dans « product Backlog ».

Les commentaires de la cliente :

* Elle voudrait que la phrase pour le choix du groupe pour un costume à mettre en favori soit : « Costume favori pour le groupe : »
* Pour la fonctionnalité bilingue : faire au plus simple soit par l’utilisateur ou par un bouton anglais/français appliqué seulement sur les grands titres.
* Elle voudrait que le symbole du cœur pour les « likes » soit coloré au complet lorsque sélectionné et pas seulement le contour comme présentement.
* Elle a dit que s’était correct que le filtre par mot clé s’applique que sur les titres de costume.
* Elle a questionné sur le fait que le bouton « menu administrateur » n’était pas toujours présent dans l’entête pendant la présentation. Elle veut s’assurer qu’il sera toujours là quand un administrateur est connecté.
* Elle a dit avoir très hâte de se servir du site.

# Rencontre d’équipe

|  |
| --- |
| Rencontre pour le projet de costumier pour l’École de danse Cadence  Date de la rencontre : 2024-11-06  Personnes présentes : Paola Faria Novello Bhering  Martine Desmarais |

Nous avons discuté sur la répartition des nouvelles tâches à la suite de la rencontre avec Émilie: bilingue (Paola), légères modifications esthétiques (Martine).

Aspects à améliorer :

* Bouton administrateur selon qui est connecté : Paola va s’en occuper quand elle va associer le bon entête selon le rôle)
* Changement de la phrase favori : Martine a écrit la phrase que la cliente a demandé
* Changer le logo pour qu’il soit coloré au complet lorsque cliqué : Martine a changé l’image du cœur
* Améliorer l’aspect du site pour écran de cellulaire : Martine a ajouté un icone « hamburger » dans le menu de navigation, fait beaucoup de corrections de CSS, ménage dans le fichier CSS
* Il reste encore de l’amélioration à faire côté CSS pour écran « responsive »

Paola s’est chargée de la partie bilingue. Elle a d’abord mis des bouton anglais et français qui traduisait la page lorsque le bouton été cliqué. Cependant on perdait les fonctionnalités qui apparaissent en chargeant la page. Donc elle a refait la fonctionnalité bilingue qui fonctionne selon qui est connecté. Je lui ai donc donné un coup de main car elle a dû tout refaire. On a doublé les pages pour avoir une version française et une version anglaise.

Nous avons déterminé notre alignement pour la suite du sprint et comme nous avons pris de l’avance, nous avons séparé les tâches du sprint 3, priorité 3 :

Paola :

* C21 Site bilingue
* C14 Profil utilisateur
* C15 Modification de profil
* I14 Bilingue

Martine :

* C7 Liste des favoris
* C8 « Likes » sur les costumes
* C21 Site bilingue
* I5 Gestion des favoris
* I6 Gestion des likes

# Plan de test

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Nom du Test | Préparation | Résultats attendus | Nom du Testeur | Date du Test | Résultats Obtenus |
| Modification de costume | Ouvrir une page détails costume | Les quantités par grandeurs sont enregistrées dans la page détails du costume | Martine | 2024-11-04 | Les quantités par grandeurs sont bien enregistrées dans la page détails du costume |
| Appuyer sur modifier |
| Modifier les quantités de grandeurs. |
| Modification de l’image du costume | Ouvrir une page détails costume | La nouvelle photo a pris la place de l’ancienne pour ce costume dans l’inventaire ainsi que dans la page détails du costume | Martine | 2024-11-04 | La nouvelle photo a pris la place de l’ancienne pour ce costume dans l’inventaire ainsi que dans la page détails du costume |
| Appuyer sur modifier |
| Télécharger une nouvelle photo |
| Appuyer sur modifier. |
| Filtre par couleurs | Ouvrir le formulaire de filtre de l’inventaire | Le filtre sélectionne tous les costumes ayant au minimum ces deux couleurs | Martine | 2024-11-01 | Le filtre a sélectionné tous les costumes ayant une de ces deux couleurs |
| Sélectionner 2 couleurs |
| Appuyer sur filtrer |
| Filtre par couleurs 2e essai | Ouvrir le formulaire de filtre de l’inventaire | Le filtre sélectionne tous les costumes ayant au minimum ces deux couleurs | Martine | 2024-11-03 | Le filtre a sélectionné tous les costumes ayant une de ces deux couleurs |
| Sélectionner 2 couleurs |
|  |
| Filtrer par mot clé | Ouvrir le formulaire de filtre de l’inventaire | Le filtre sélectionne tous les costumes ayant le mot dans le titre du costume | Martine | 2024-11-01 | Le filtre sélectionne tous les costumes ayant le mot dans le titre du costume |
| Essai avec différents mots : Princesse, chinois, homme, femme |
| Appuyer sur filtrer |
| Filtrer par éléments | Ouvrir le formulaire de filtre de l’inventaire | Le filtre sélectionne tous les costumes respectant tous les critères des filtres appliqués | Martine | 2024-11-03 | Le filtre sélectionne tous les costumes respectant tous les critères des filtres appliqués |
| Choisir une catégorie, 2 couleurs et une quantité minimum de 2 |
| Appuyer sur filtrer |
| Supprimer un costume | Ouvrir une page détails costume | Le costume est supprimé de la base de données et ne se retrouve plus dans l’inventaire | Martine | 2024-11-03 | Le costume est supprimé de la base de données et ne se retrouve plus dans l’inventaire |
| Appuyer sur modifier |
| Sur la page modification du costume, appuyer sur supprimer |
| Confirmer la suppression |
| Tester les liens en fonction du portail administrateur | Sur la page portail administrateur | Le bouton « ajouter un utilisateur » conduit au formulaire d’ajout d’utilisateur | Paola | 2024-11-05 | Le bouton « ajouter un utilisateur » conduit au formulaire d’ajout d’utilisateur |
| Vérifier les liens d’ajout utilisateur et ajout de costume |
| Le bouton « ajouter un costume » conduit au formulaire d’ajout de costume | Le bouton « ajouter un costume » conduit au formulaire d’ajout de costume |
| Tester les liens du menu de navigation (sauf bouton mon compte) | Appuyer sur les boutons du menu de navigation | Le bouton « costume » conduit à l’inventaire des costumes | Paola | 2024-11-10 | Le bouton « costume » conduit à l’inventaire des costumes |
| Vérifier les liens | Le bouton « filtre » conduit au formulaire de filtre | Le bouton « filtre » conduit au formulaire de filtre |
| Le bouton « menu administrateur » conduit au portail de l’administrateur | Le bouton « menu administrateur » conduit au portail de l’administrateur |
| Le bouton « déconnexion » déconnecte et conduit à la page de connexion | Le bouton « déconnexion » déconnecte et conduit à la page de connexion |
| Accéder à la route /admin via le navigateur avec un profil professeur | Entrer sur le site avec des logins de professeur | Message d’erreur : Accès refusé | Paola | 2024-11-10 | Message d’erreur : Accès refusé |
| Écrire dans URL /admin |
| Accéder à la route /admin via le navigateur avec un profil admin | Entrer sur le site avec des logins d’un administrateur | Reconduction vers le portail admin | Paola | 2024-11-10 | Reconduction vers le portail admin |
| Écrire dans URL /admin |
| Accéder à la route /modif via le navigateur avec un profil professeur | Entrer sur le site avec des logins de professeur | Message d’erreur : Accès refusé | Paola | 2024-11-10 | Message d’erreur : Accès refusé |
| Écrire dans URL /modif/2 |
| Tester le formulaire Modifier l’utilisateur (email) | Ouvrir le formulaire modifier un utilisateur | L’adresse email a été modifiée | Paola | 2024-11-10 | L’adresse email a été modifiée |
| Modifier l’adresse email |
| Tester le formulaire Modifier l’utilisateur (changement de mot de passe) | Ouvrir le formulaire modifier un utilisateur | Le mot de passe a été changé | Paola | 2024-11-10 | Le mot de passe a été changé |
| Modifier le mot de passe |
| Accéder à la route /creerCompte via le navigateur avec un profil professeur | Entrer sur le site avec des logins de professeur | Message d’erreur : Accès refusé | Martine | 2024-11-12 | La reconduction vers la page formulaire d’ajout utilisateur s’est ouverte |
| Écrire dans URL /modif/2 |